AIA 網站重新設計 Phase 1

素材盤點與行動清單

更新日期：2026-03-24

對應文件：Christina-素材需求清單.docx（Phase 1：首頁 + 活動頁）

# 一、Shared Drive 資料夾完整盤點

來源：0. 共用平面設計資料 Shared Visual Design Data（Schneider 管理）

## 與網站設計直接相關的資料夾

| 資料夾 | 內容物 | 網站用途 | 可用性 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logo | logo 去背 PNG x2, .ai, .pdf | Logo / Favicon | 需轉檔 | AI 需轉 SVG |
| 團隊介紹圖檔 | 5位成員各 2版 PNG | 團隊介紹頁 | 可直接使用 | 需壓縮優化 |
| 合作夥伴Logos | French Tech + 2張圖 | 合作夥伴區塊 | 不完整 | 檔名不明確 |
| 講師介紹 | 4位講者 AI+JPG | 活動頁講者區 | JPG 可直接用 |  |
| 社群媒體使用 | LINE QR code + 背景圖 + Logo | 社群連結區 | 有 LINE，缺 FB/IG |  |
| Bios_Taiwan Event | Google Doc（講者簡歷） | 文字內容 | 需讀取內容 |  |

## 與網站設計間接相關（活動物料）

A1活動時間表、a4 dm、fb 頭像、名片、宣傳頁 fb ig、信封貼、易拉展、會場顯示器、橫布條、牌子、簽到處、背板、識別證、國外dm、講師宣傳 — 以上皆為實體活動物料，可作為文案參考但非直接用於網站。

# 二、對照 Christina 素材需求清單

## A. 設計啟動前必備

| 素材 | Christina 需求 | Shared Drive 現況 | 狀態 | 行動 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo SVG | 中/英、淺/深底 4版 | 有 AI + 2 PNG（去背） | 需轉檔 | Schneider 用 Illustrator 導出 SVG |
| 品牌色碼 | HEX+RGB，過 WCAG 2.2 | 無獨立文件 | 缺失 | 從 AI 檔吸取 → 測 WCAG |
| 字體規範 | 中英字體名稱、粗細層級 | 未在此資料夾找到 | 缺失 | 確認 Schneider 手上字體包 |
| Style Guide | 如有的話提供 | 無 | 缺失 | 可能從未建立完整版 |
| Favicon | PNG/SVG 32x32 | 可從 logo PNG 裁切 | 需製作 | Claude 可協助製作 |

## B. 設計過程中分批交付

| 素材 | Christina 需求 | Shared Drive 現況 | 狀態 | 行動 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首頁文案（中英） | 中英雙語 | 無 | 未開始 | Bertram 撰寫 |
| 活動頁文案（中英） | 中英雙語 | 有議程/講者可參考 | 未開始 | Bertram 以既有素材為基礎 |
| 團隊照片 + Alt Text | 高解析 + 描述 | 5人 x 2版 PNG 已備 | 照片有，Alt Text 無 | 下載照片 + 撰寫 Alt Text |
| 社群媒體連結 | URL + Alt Text | 僅有 LINE 圖檔 | 不完整 | 手動整理各平台 URL |

## C. 影片內容

| 素材 | 現況 | 行動 |
| --- | --- | --- |
| YouTube 影片連結 | Shared Drive 中未見 | 需決定是否放置 → 向團隊索取 |
| 影片說明文字 | 無 | 視上項決定 |
| CC 字幕 | 無 | 視上項決定 |

# 三、可協助處理的項目

## 可立即執行

- Favicon 製作：從 logo 去背 PNG 裁切為 32x32 / 16x16

- 照片壓縮優化：團隊照片和講者照片的網頁優化（下載後處理）

- Alt Text 草稿：根據照片內容草擬中英文替代文字

- 首頁/活動頁文案草稿：根據既有議程和講者資訊起草中英雙語文案

- WCAG 色彩對比度測試：提供 HEX 即可立即測試是否通過 AA 標準

- Bios 內容提取與翻譯：讀取 Google Doc 內容，整理成網頁用格式

## 需要手動操作後再處理

- 從 Shared Drive 下載檔案：logo/（4檔）、團隊圖檔/（10 PNG）、講師介紹/ JPG（5檔）、合作夥伴Logos/、社群媒體使用/（4檔）

- Schneider 導出 SVG：AI 原始檔 → SVG 的轉換必須用 Illustrator

## 超出能力範圍

- AI → SVG 轉檔（需 Adobe Illustrator，Schneider 負責）

- 品牌色碼確認（需從 AI 原始檔中吸取，Schneider 負責）

- YouTube 連結與字幕（需團隊提供）

- 字體授權檔（需確認 Schneider 手上的字體包）

# 四、簽約前建議討論事項

## 高優先（影響設計啟動）

- 品牌色碼 + WCAG 測試：如果現有色碼不通過 WCAG 2.2 AA，需要調整配色方案，這會影響整體設計方向和時程。建議在簽約前就確認。

- Logo SVG 版本：Christina 啟動設計的第一步就需要向量 logo。建議請 Schneider 在簽約前就先導出。

- 字體確認：Gemini 提到有 Estación Display、São Torpes、Mash、Inter、DM Sans 等字體，但在「共用平面設計資料」中沒有找到。需確認字體檔案位置。

## 中優先（影響設計進度但不阻擋啟動）

- 文案方向與語氣：需要團隊先對齊「想傳達什麼訊息」

- 照片選擇：團隊照片每人有 2 個版本，需決定用哪一版

- 是否放影片：會影響首頁版面規劃，建議在設計前確定

## 低優先（可在設計過程中補齊）

- Alt Text 撰寫

- 社群媒體連結整理

- 合作夥伴 logo 補齊（目前僅有 French Tech）

# 五、建議的下一步行動

| # | 行動 | 負責人 | 時間點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 請 Schneider 導出 Logo SVG（中/英 x 淺/深底共 4 版） | Christina → Schneider | 簽約前 |
| 2 | 請 Schneider 提供品牌色碼 HEX 值 | Christina → Schneider | 簽約前 |
| 3 | 測試色碼 WCAG 2.2 AA 對比度 | Bertram（Claude 可協助） | 拿到色碼後立即 |
| 4 | 確認字體檔案位置與授權 | Christina → Schneider | 簽約前 |
| 5 | 從 Shared Drive 下載圖片到本地 Web_Assets | Bertram | 本週 |
| 6 | 草擬首頁文案（中英） | Bertram（Claude 可協助） | 本週起 |
| 7 | 為團隊照片撰寫 Alt Text | Bertram（Claude 可協助） | 照片確認後 |
| 8 | 整理社群媒體帳號 URL 清單 | Bertram | 本週 |
| 9 | 確認是否放置影片 | 團隊討論 | 設計啟動前 |