Phase 1 素材需求清單

範圍：首頁 + 活動頁

更新日期：2026/03/17

這份文件整理了 Phase 1（首頁 + 活動頁）設計階段需要的所有素材，方便大家對齊進度、確認各自負責的項目。請直接在狀態欄更新，或留言補充遺漏的部分。

一、設計開始前需備齊

以下素材在設計啟動前需要到位，請各負責人確認手上的狀態。

| 素材 | 規格 / 說明 | 負責人 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| Logo 原始檔 | SVG 向量格式，中文版 + 英文版，淺底版 + 深底版 |  | 待確認 |
| 品牌色彩規範 | 主色、輔色、背景色（HEX + RGB），需通過 WCAG 2.2 對比度 |  | 待確認 |
| 字體 | 中文字體名稱 + 英文字體名稱，如有指定粗細 / 層級也一起提供 |  | 待確認 |
| 品牌指南 / Style Guide | Schneider 之前如有製作過（可能沒有完整版） |  | 待確認 |
| Favicon | 瀏覽器分頁小圖示，通常用 logo 簡化版，PNG 或 SVG |  | 待確認 |

二、設計過程中陸續需要

這些素材可以在設計進行中分批交付，不影響啟動。

| 素材 | 規格 / 說明 | 負責人 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首頁文案 | 中英雙語 | Bertram/Claire | 未開始 |
| 活動頁文案 | 中英雙語 | Bertram/Claire | 未開始 |
| 照片（活動 / 團隊） | 解析度足夠用於網頁，每張需附 alt text | Claire/Becky | 未開始 |
| 社群媒體連結 | Facebook 等帳號 URL，連結圖片需加 alt text | Claire/Becky | 未開始 |

三、影片內容（如適用）

如果首頁或活動頁需要放影片，以下項目需要一併準備。

| 素材 | 規格 / 說明 | 負責人 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| YouTube 影片連結 | 內嵌用 | Christina | 待確認是否放 |
| 影片文字敘述 | 放在影片前方或下方的說明文字 | Bertram | 視上一項決定 |
| 影片字幕（CC） | YouTube 上需有 closed caption 字幕 | Christina | 視上一項決定 |

四、需要大家一起確認的事項

以下幾個問題需要團隊討論對齊，請大家看過後回覆或留言：

- 以上清單有沒有遺漏的素材？請補充。

- 各項目目前的實際狀態？已經拿到的請直接更新。

- 素材交付偏好的格式？（資料夾結構、檔案命名、交付方式）

五、可以先行推進的工作

以下工作不需要等素材到齊就可以開始，各負責人請先動起來：

- 確認 Schneider 手上現有哪些素材、什麼格式、是否完整（Christina）

- 檢查現有色碼對比度是否通過 WCAG 2.2（不通過的話涉及 rebranding，會影響時程）

- 開始挑選照片、撰寫 alt text（Bertram）

- 開始撰寫首頁和活動頁文案（Bertram）

APAC AIA - Project Kick Off Check List

APAC AIA | 網頁設計專案啟動清單 (Project Kick-Off Checklist)

這份清單旨在確保在設計階段開始前，所有基礎品牌資產與規範文件均已準備就緒。

1. 品牌視覺資產 (Visual Identity Assets)

| 確認狀態 | 項目 | 規格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | Logo 原始檔 | SVG 向量格式；需包含淺底版與深底版兩套。 |
|  | Favicon | 瀏覽器分頁小圖示（通常為 Logo 簡化版），提供 PNG 或 SVG。 |
|  | 品牌色彩規範 | 主色、輔色、背景色（HEX + RGB）。註：需符合 WCAG 2.2 對比度標準。 |
|  | 標準字體 | 中文字體名稱 + 英文字體名稱，並請指定粗細與字級規範。 |
|  | 品牌指南 (Style Guide) | 包含攝影風格、視覺參考、品牌圖形元素及行銷素材。 |

2. 行銷與溝通策略 (Marketing & Communication)

這些元素將決定網站的「調性」，並作為文案撰寫的指南。

品牌語調 (Brand Tone): 品牌溝通的語氣與訊息風格。

使命與願景: 品牌核心價值的正式陳述。

如果您需要幫助，請告訴我，我可以發給您一份問卷。

3. 技術與法規文件 (Technical & Regulatory)

WCAG 2.2 AA 無障礙規範: 是否有官方 PDF 說明或特定的合規檢查清單？

Privacy Policy

User agreement

Volunteer Policy

GDPR/cookies

4. 網頁內容文案 (Content Documents)

目標： 每頁約 600 字（中文內容）。Tentative / pages to be confirmed

首頁 (Home): 品牌核心概述與主要行動呼籲 (CTA)。

活動頁 (Event): 針對近期或過往活動的佈局文案。

  - Summit specific page

加入我們 (Join Us): 徵才資訊、企業文化與福利。

關於我們 (About): 品牌歷史、核心理念與團隊介紹。

Blog post/(media) page: podcast listed here.

如果您需要幫助，請告訴我，我可以發給您一份問卷。

5. 社群美體 (Social Media)

Youtube link/account

Facebook page link

Linkedin page link

Podcast hosting

6. 數據 (Data & Analytics)

Google Analytics 4 integration

7. 相關資料 (Related docs)

Organization’s google drive for content research (ie history of org)